附件1：

下发《责令限期改正通知书》项目清单

1、工程项目名称：神农架东星国际大酒店

责任单位：湖北彩虹旅游开发有限公司

存在的主要问题：未进行施工图文件审查；施工前未办理质量监督手续。

整改复查情况：正在整改中。

2、工程项目名称：神农架香溪街12-17栋工程

责任单位：神农架林区建设工程质量检测站

存在的主要问题：在砼配合比报告单中，未出具试配抗压强度值。

整改复查情况：正在整改中。

3、工程项目名称：神农架香溪街12-17栋工程

责任单位：蕲春县中兴建安公司

存在的主要问题：未能提供砼构件试块检测报告和砂石检测报告。

整改复查情况：正在整改中。

4、工程项目名称：天门新城二期水岸颐景湾南区1#楼

责任单位：浙江鼎天建筑工程有限公司湖北分公司

存在的主要问题：一～三层墙体多处组砌方式不正确；三层模板支撑不符合要求；多处门洞口过梁存在质量问题。

整改复查情况：已整改到位。

5、工程项目名称：潜江市江汉大市场货运信息楼

责任单位：潜江市建筑设计院

存在的主要问题：未及时对施工图设计文件审查提出的违反强制性标准的意见出具正式设计修改通知单，导致按原设计施工。

整改复查情况：正在整改中。